***OBJETIVO:***

Socializar las actividades asignadas en la anterior reunión y programar las siguientes actividades para dar inicio al desarrollo del sistema de información.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *HORA DE INICIO* | *HORA DE FINALIZACIÓN* | *LUGAR* |
| 13:00 | 15:30 | Casa Juan Quiroz |

|  |  |
| --- | --- |
| *ASISTENTES* | |
| *Nombre* | ***Cargo*** |
| Juan David Builes Ochoa | Desarrollador Front |
| Juan Esteban Quiroz | Desarrollador Back |

1. DETALLES REUNIÓN:
   1. Se indica por parte de Juan David, que se está generando una inconsistencia al momento de cargar la vista para el prototipo de home, el cual es intermitente pero requiere de su respectiva revisión.
   2. Se socializa por parte de Juan Quiroz la documentación de maestros y macro-procesos que se implementaran en desarrollo de la aplicación, de los cuales están pendiente 2 macro-procesos por documentar. Esta documentación permitirá realizar las siguientes actividades:

* Modelo de base de datos
* Formularios web
* Arquitectura Back-End
* Pruebas Unitarias

1. ACTIVIDADES SOCIALIZADAS:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *ACTIVIDAD* | *RESPONSABLE* | *COMPLETADA (%)* |
| * Verificar funcionalidades de acuerdo a la necesidad y el negocio que se ejecuta | JUAN ESTEBAN QUIROZ | 100% |
| * Realizar documento de Excel con los requisitos iniciales, con los que se comenzaría el desarrollo y arquitectura del software. | JUAN ESTEBAN QUIROZ | 70% |
| * Análisis de modelo de BD inicial y estructuración del mismo de acuerdo a las necesidades intuitivas del front. | JUAN DAVID BUILES  DANIEL USUGA | 0% |
| * Investigación sobre cifrado de información para implementación de Login y administración de información sensible de los clientes. | MATEO DIAZ  JUAN ESTEBAN QUIROZ | 0% |

1. ACTIVIDADES PENDIENTES:

De acuerdo a la socialización de las anteriores actividades, se realizará la siguiente asignación de responsabilidades para la siguiente reunión, la cual será programada durante el transcurso de la semana de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de los integrantes.

Le idea es que las siguientes tareas nos permitan comenzar con el desarrollo de ambos frentes, y así poder comenzar a dedicar el tiempo al aprendizaje de la solución, ya que no se tuvo una buena respuesta para los temas iniciales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *ACTIVIDAD* | *RESPONSABLE* | *COMPLETADA(%)* |
| Crear repositorio GitHub para alojamiento de información del proyecto y desarrollo. | JUAN ESTEBAN QUIROZ  DANIEL AGUDELO | 40% |
| Realizar documento de Excel con los requisitos iniciales, con los que se comenzaría el desarrollo y arquitectura del software. | JUAN ESTEBAN QUIROZ | 70% |
| Análisis de modelo de BD inicial y estructuración del mismo de acuerdo a la documentación realizada (esta actividad se realizará en la siguiente reunión). | JUAN DAVID BUILES  DANIEL AGUDELO  JUAN ESTEBAN QUIROZ  MATEO DIAZ | 0% |
| Investigación sobre prototipos de menú interactivo, para las opciones de maestros y macro-procesos | JUAN DAVID BUILES  DANIEL AGUDELO | 0% |
| Verificación de inconsistencia que se presenta al momento de instalar los componentes de materialize en.net | JUAN DAVID BUILES  DANIEL AGUDELO |  |
| Creación arquitectura back-end para maestros documentados | JUAN ESTEBAN QUIROZ  MATEO DIAZ | 0% |

**IMPORTANTE:**

**La idea de las reuniones es realizarlas los fines de semana, que es cuando tenemos un pequeño espacio libre de nuestras diferentes labores, somos conscientes de la cantidad de cosas que se pueden presentar y que nos cohíban de asistir, pero por favor, cuando se presente algún inconveniente o un percance la idea es avisar al equipo de trabajo y así poder replantear las reuniones y lograr que sean lo más efectivo posible el poco tiempo que nos reunamos.**

***GUIA ELABORADA POR:***

JUAN ESTEBAN QUIROZ HENAO